Załącznik Nr 9  do projektu Uchwały Budżetowej Nr

Rady Gminy Żegocina z dnia .

# Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2010 – 2012

|  |  | Okres realizac | Przybli- żona | Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania (w tys. zł.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | zadań | wartość | 2010 r. |  |  |  | 2011 r. |  |  |  | 2012 r. |  |  |  |
|  | zadania | z lat | zadania | budżet | środki | kredyt | inne | budżet | środki | kredyt | inne | Budżet | Środki | Kredyt | inne |
|  |  | poprzed. |  | własny | pomoc. | i pożyczki | środki | własny | pomoc. | i pożyczki | środki | Własny | Pomoc. | i pożyczki | środki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Budowa chodników przy drodze woj. Rozdziele + Widoma | 2005 - 2010 | 860 |  |  | 130 | 130 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |
| 2. | Remont budynku Ośrodka Zdrowia (termomodernizacja) | 2009 - 2010 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa chodnika Łąkta Górna – Madejówka, Przylasek | 2009 - 2012 | 694 |  |  | 47 | 47 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |
| 4. | Remont chodnika przy drodze woj. 965 w Łąkcie G. | 2010 – 2011 | 200 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 5. | Budowa chodnika przy drodze pow. Lipnica Mur. – Żegocina Żegocina szkoła | 2008 - 2011 | 100 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa chodnika przy drodze pow. w Bytomsku + remont mostu | 2008 - 2011 | 620 |  |  | 10 | 10 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7. | Remont budynku apteki -termomodernizacja | 2008 – 2010 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa boiska sportowego w Rozdzielu | 2009 - 2010 | 310 |  |  | 161,8 | 148,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Budowa boiska sportowego w Bytomsku | 2010 - 2011 | 440 |  |  | 40 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 10. | Budowa kanalizacji sanitarnej Rozdziele szkoła – Żegocina pomnik | 2008 - 2010 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Budowa zbiornika wodnego Rozdziele | 2005 - 2010 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Termomodernizacja budynku przedszkola w Łąkcie Górnej | 2009 - 2010 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Termomodernizacja budynku ZGK Łąkta G. |  | 410 |  |  |  |  |  |  | 210 | 200 |  |  |  |  |
| 14 | Termomodernizacja bud.(były ZGK w Żegocinie) | 2009 – 2010 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rozbudowa sieci wodoc. Łąkcie G. - Żarnówka | 2006 -2010 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Remont budynku remizy OSP Łąkta. | 2009 - 2010 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bytomsku | 2010 - 2012 | 1.050 |  |  | 50 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |
| 18 | Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków | 2011 – 2012 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | Montaż kolektorów słonecznych | 2011 - 2012 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  | 1.000 |
| Razem |  |  | 8.739 | 0 | 0 | 1.393,8 | 635,2 | 0 | 0 | 1.410 | 2.400 | 0 | 0 | 950 | 1.950 |