# S P R A W O Z D A N I E

z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina

w  2014 r.

Rada Gminy Żegocina Uchwałą Nr XXVIII/210/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żegocina na lata 2014 - 2019.

Po stronie planu dochodów na rok 2014 zaplanowano  kwotę 19.372.000,00 natomiast po stronie planu wydatków na kwotę  20.147.000,00. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 775.000,00

W ciągu roku 2014 r. wprowadzono Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmiany powodujące zmniejszenie po stronie dochodów  o kwotę 1.374.788,35. Natomiast po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 2.539.593,35. Spowodowało to zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 1.939.805,00 Wprowadzone zostały wolne środki z rozliczenia przychodów i rozchodów z lat ubiegłych w kwocie  112.723,00

Po dokonanych zmianach budżetu plan dochodów na dzień 31.12.2014 r. wynosił 20.746.788,35 a po stronie planu wydatków 22.686.593,35.

Różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31.12.2014 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie  1.939.805,00.

Zwiększony deficyt do początkowego wynika ze zmniejszenia dochodów dotyczących programów unijnych PROW i LEADER. Zadania te zostały zrealizowane i rozliczone w 2014 r. Jednak dotacje w wysokości 1.050.082,00 spłyną dopiero po weryfikacji wniosków o płatność w 2015 r.

Planowane przychody w kwocie 3.240.330,00 jako kredyty - 2.190.248,00 oraz pożyczka w kwocie 1.050.082,00  uległy zmianie Uchwałą Rady Gminy. Kredyt został wykorzystany w 100 % a  pożyczka została zwiększona  do kwoty 2.100.164,00. Jest to pozostała część pożyczki pobrana w 2014 z podpisanej umowy o pożyczce w 2013 r. z Wojewódzkim Fundusze, Gospodarki Wodnej i Ochrowy Środowiska w Krakowie ma budowę kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej. Ponadto zaciągnięta została pożyczka krótkoter4minowa na wyprzedzające finansowanie zadania unijnego – stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej w wysokości 1.050.082. Jest to pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie. Z uwagi na niemożność otrzymania środków dotacji UE na to zadanie w 2014 r. i spłatę tej pożyczki w 2014 r. Uchwałą Rady Gminy pożyczka ta została przekwalifikowana na długoterminową i po otrzymaniu dotacji w 2015 r. została spłacona w całości w m-cu lutym 2015 r.

Założony plan pożyczek został wykonany w kwocie 2.033.738,00 zł.

Ogółem planowane przychody łącznie z wolnymi środkami stanowią kwotę 4.405.135,00 natomiast wykonane – 4.338.708,80 co stanowi 98,49 % planu.

Założone rozchody budżetu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.465.330,00. Są to zaplanowane spłaty rat pożyczek w kwocie 339.000,00 i kredytów w kwocie 2.126.330,00. Rozchody zostały wykonane w 100 %.

Zaplanowane kredyty i  pożyczka oraz wolne środki były przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.465.330,00 i na pokrycie deficytu w kwocie 1.939.805,00.

Na dzień 31.12.2014 r. zostały spłacone  pożyczki w kwocie 339.000,00 oraz kredyty w kwocie 2.126.330,00,00 co stanowi łączną kwotę spłat 2.465.330,00.

Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie gminy wynosi: 8.812.557,00. Są to długoterminowe kredyty i pożyczki. Zadłużenie stanowi 42,47 % dochodów budżetu gminy na 31.12.2014 r. w tym z tytułu pożyczek  2.407.520,00, w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej  w WFOŚ i GW                          443.429,00

- na budowę stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej                  1.964.091,00

w tym na wyprzedzające finansowanie w BGK                             1.050,082,00

oraz kredytów  6.405.037,00, w tym:

- na inwestycje realizowane w 2010 r.                                               641.800,00

- na inwestycje realizowane w 2011 r.                                               800.000,00

- na inwestycje realizowane w 2012 r.                                            1.089.840,00

- na inwestycje realizowane  w 2013 r.                                           1.683.149,00

- na inwestycje realizowane w 2014 r.                                            2.190.248,00

Zadania objęte „ciągłością działania” są realizowane na bieżąco w miarę spływu rachunków i faktur przez Urząd Gminy oraz jednostki podległe.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe |  |  |  |  |  |  | Limit zobowiązań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| III | Przedsięwzięcia, / wydatki majątkowe/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa kanalizacji Sanitarnej w m. Bytomsko | UG Żegocina | 2015-2018 | 3 000 000 | 0 | 50 000 | 1 000 000 | 950 000 | 1 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 2 | Budowa stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej-PROW | UG Żegocina | 2011-2014 | 3 133 481 | 2 662 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 662 500 |
| 3 | Kompleksowy remont dwóch kapliczek Łąkta Górna - PROW | UG Żegocina | 2014-2014 | 41 900 | 41 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 900 |
| 4 | Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Żegocina | GZOO | 2014-2014 | 62 456 | 62 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 456 |
| 5 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej | UG Żegocina | 2011-2018 | 4 061500 | 3 700 | 1 557 800 | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 4 061500 |
| 6 | Montaż lamp hybrydowych przy świetlicy wiejskiej w Rozdzielu | UG Żegocina | 2014-2015 | 39 200 | 39 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 200 |
| 7 | Odnowa Centrum Wsi Bytomsko,Łąkta Górna , Rozdziele | UG Żegocina | 2013-2014 | 338 800 | 336 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 100 |
| 8 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum m. Żegocina | UG Żegocina | 2014-2015 | 76 960 | 2 000 | 74 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 960 |
| 9 | Budowa chodnika /ścieżki rowerowej/ przy DW 965 w m. Rozdziele | UG Żegocina | 2011-2014 | 479 787 | 261 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 950 |
| 10 | Przebudowa i sieci wodociągowej w Żegocinie , Bytomsku , Łąkta G | UG Żegocina | 2014-2014 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 11 | Remont drogi powiatowej Lipnica Murowana-Żegocina | UG Żegocina | 2014-2014 | 162 681 | 162 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 681 |
| 12 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Łąkta Górna i Żegocina | UG Żegocina | 2014-2017 | 772 000 | 22 000 | 200 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 772 000 |
| 13 | Rozbudowa sieci wodociągowej Żegocina-Rozdziele | UG Żegocina | 2014-2015 | 309500 | 9500 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 500 |
| 14 | Stabilizacja osuwiska Żegocina-Nagórze | UG Żegocina | 2012-2014 | 486 700 | 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 000 |
|  | O G Ó Ł E M |  |  | 13 064 965 | 4 158 987 | 2 182 760 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 12 341 747 |

Ad. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bytomsko .

Planowane rozpoczęcie inwestycji przesunięto na rok 2016

Ad.2. Budowa  Stacji Uzdatniania Wody w m, Łąkta Górna – PROW

Wykonanie wydatków na 31.12.2014 wyniosło       -                    2 656 269,45

Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone.

Uchwałą Rady Gminy  plan finansowy  na tym zadaniu w roku 2014

został zmniejszony o kwotę 65 000,00.

Ad. 3. Kompleksowy  Remont dwóch kapliczek Łąkta Górna - PROW

Wykonanie wydatków na 31.12.2014 wyniosło      -                          41 421,51

Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone.

Uchwałą Rady Gminy plan finansowy  w roku 2014  został

zwiększony  o 3 000,00.

Ad. 4. Modernizacja  dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Żegocina -POKL

Wykonanie wydatków  na 31.12.2014  wyniosło                               62 454,00

Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone.

Ad. 5. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Łąkta Górna

Wykonanie wydatków na 31.12.2014  wyniosło          -                        3 690,00

Wydatek dotyczy wydania opinii  złożonych ofert

na opracowanie dokumentacji. Uchwałą Rady Gminy

zmniejszono w roku 2014 plan o kwotę  57 800,00.

Aneksowano  zaangażowaną na rok 2014 umowę  dotyczącą

opracowania dokumentacji   na rok 2015.

Ad. 6. Montaż lamp hybrydowych przy świetlicy  wiejskiej w Rozdzielu  - PROW

Wykonanie wydatków na 31.12.2014  wyniosło         -                        39 191,24

Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone.

Ad. 7. Odnowa  Centrum Wsi  Bytomsko, Łąkta Górna , Rozdziele -PROW

Wykonanie wydatków na 31.12.2014 wyniosło      -                           336 008,78

Uchwałami  Rady Gminy w roku 2014 zwiększono plan

finansowy na tym zadaniu o kwotę  46 100,00. Zadanie rzeczowo

i finansowo zakończone

Ad. 8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum m. Żegocina  - PROW

Wykonanie wydatków  na 31.12.2014                                                             1 870,00

Uchwałami Rady Gminy w roku 2014 zwiększono oraz zmniejszono

plan finansowy  o kwotę 74 960. Realizację zadania przesunięto

na rok 2015.

Ad. 9. Budowa chodnika /ścieżki rowerowej/ przy DW 965 w m. Rozdziele

Wykonanie wydatków na 31.12.2014 wyniosło  -                                      261 950,00

Uchwałą Rady Gminy zwiększono plan finansowy  na rok 2014

o kwotę   2 350,00. Zadanie  rzeczowo i finansowo zakończone.

Ad. 10. Przebudowa sieci  wodociągowej w Żegocinie, Bytomsku, Łąkta Górna

Wykonanie wydatków na 31.12.2014  wyniosło                                         99 937,91

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2014r,

Uchwałami Rady Gminy  plan finansowy na  realizację w/w zadanie

został wprowadzony w ciągu roku 2014 w wysokości 100 000,00

Ad. 11. Remont drogi powiatowej Lipnica  Murowana - Żegocina /współfinansowanie/

Przekazanie  dotacji na 31.12.2014  wyniosło  -                                        162 680,89

Uchwała Rady Gminy Zmniejszono plan  finansowy  w roku 2014

o kwotę 47 319,11.

Ad. 12. Rozbudowa  sieci kanalizacyjnej Łąkta Górna ,Żegocina

Wykonanie wydatków na 31.12 .2014                                                          21 845,00

Uchwałą Rady Gminy zwiększono  pierwotny plan finansowy

roku 2014 o kwotę 2 000,00.

Opracowano projekt na w/w zadanie.

Ad. 13. Rozbudowa sieci wodociągowej Żegocina-Rozdziele

Wykonanie wydatków na 31.12.2014                                                            9 500,00

Uchwałą Rady Gminy  zwiększono plan finansowy w roku 2014

o kwotę 2 500,00.

Opracowano projekt oraz operat wodno-prawny na w/w zadanie.

Ad. 14. Stabilizacja osuwiska Żegocina- Nagórze

Wykonanie wydatków na 31.12.2014                                                         454 371,16

Uchwałami  Rady Gminy zwiększono plan finansowy w roku 2014

w stosunku do pierwotnego  o kwotę 354 000,00.

Zadanie zakończone.

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe |  |  |  |  |  |  |  | Limit zobowiązań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
|  | Przedsięwzięcia, / wydatki bieżące/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szlak Cmentarzy I Wojny światowej | URZĄD GMINY | 2014-2014 | 25 168,00 | 25 168,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 168,00 |
| 2 | Zakup strojów regionalnych | URZĄD GMINY | 2014-2014 | 34 100,00 | 34 100,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 100,00 |
| 3 | Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Żegocina | GZOO | 2014-2014 | 112 085,00 | 112 085,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 085,00 |

Ad. 1 Utworzenie szlaku  turystycznego  pn.” Szlak Cmentarzy I Wojny Światowej

- PROW

Wykonanie wydatków na 31.12.2014 wyniosło

24 112,50

Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone

Ad. 2. Zakup strojów  regionalnych na potrzeby kultywowania miejscowych tradycji ,

obrzędów i zwyczajów -PROW

Wykonanie wydatków na 31.12.2014 wyniosło

21 400,00

Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone

Ad.3. Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Żegocina- POKL

Wykonanie wydatków na 31.12.2014 wyniosło                                            112 077,94

Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone

Sprawozdanie  z realizacji projektu pn „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci

w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie za 2014 rok”.

Od 1 września 2014 roku Przedszkole Publiczne w Żegocinie realizuje projekt

pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym

w Żegocinie”. Projekt jest odpowiedzią na sytuację problemową gminy,  jaką  jest brak miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-4 lat.   Dzięki dofinansowaniu i wkładzie własnym gminy Żegocina - 25 dzieci otrzymało wsparcie jakim jest edukacja przedszkolna. Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2015 roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,  celem którego jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci młodszych z obszarów wiejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.

Na istniejącej bazie lokalowej w Przedszkolu Publicznym w  Żegocinie, zaadaptowano pomieszczenie przeznaczone na dodatkową salę dla dzieci. W wyniku adaptacji przeprowadzono remont sali dydaktycznej, którą dostosowano do potrzeb małych dzieci.  Sala została kompletnie wyposażona w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt. W przedszkolu utworzono

1 grupę dzieci 3-4 letnich w ilości 25 wychowanków.

W przedszkolu oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowane są zajęcia dodatkowe. Są to: zajęcia logopedyczne, rytmika, język angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczno-muzyczne, religia. W ramach projektu są przedstawiane raz w miesiącu teatrzyki, organizowane są konkursy z nagrodami będzie zorganizowany przegląd tańca, piknik i inne. Objęci wsparciem  są też rodzice, którzy   uczestniczyli w bezpłatnych w warsztatach na temat zdrowego odżywiania dzieci i alergii pokarmowej oraz warsztaty na temat poprawnej mowy dziecka. Na czas projektu został zatrudniony koordynator, pomoc nauczyciela oraz woźna. Dwóch nauczycieli zostało oddelegowanych  do nowego oddziału. Wynagrodzenia dla w/wym osób pokrywane są ze środków przeznaczonych do realizacji zadań w projekcie.

W ramach cross – financingu  wyposażyliśmy nowy oddział w panele, oświetlenie, drzwi, meble, szafy na pomoce dydaktyczne, stoliki, krzesełka dla dzieci, biurko dla nauczyciela, szafy do archiwizacji dokumentacji, sprzęt nagłaśniający, 2 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne  oraz drukarka.

Łączna wartość projektu: 202 205,90 zł

Zgodnie z założeniami projektu przez cały jego okres realizacji prowadzona jest promocja.

Projekt jest finansowany ze środków UE w 85% w kwocie 171 875,01zł natomiast 15%

w kwocie 30 330,89 zł stanowi wkład własny do projektu JST.

Szczegółowe wykorzystanie otrzymanych środków w 2014 r. przedstawia się następująco:

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Środki otrzymane w 2014r | Środki rozliczone w 2014r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 801 | 80104 | TYTUŁ: „URUCHOMIENIE DODATKOWEGO ODDZIAŁU DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LAT W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŻEGOCINIE” PRORITET: IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REJONACH DZIAŁANIE: 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY PODZIAŁANIE: 9.1.1 ZMNIEJSZENIE NIEROWNOSCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ | UE 87 591,31 zł JST 15 458,00 zł | 85 390,66 zł 15 068,86 zł |

Sprawozdanie  z realizacji projektu pn „Modernizacja kształcenia zawodowego    w Małopolsce” w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej  w Żegocinie za 2014 rok.

W ramach projektu systemowego realizowanego od 01.10.2010r  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2., nasi uczniowie biorą udział w różnych formach wsparcia. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego             w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy, poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców. Jednym z kluczowych elementów projektu jest możliwość doposażenia szkoły, kształcących      w poszczególnych branżach w sprzęt techno – dydaktyczny służący podniesieniu, jakości              i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach tzw. cross-financingu (10 % wartości projektu).

W ramach cross – financingu  zakupiliśmy różne pomoce naukowe, w tym dwie tablice interaktywne, zestaw fantomów do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej, zestaw komputerowy.

W ramach zad. „Zarządzaniem projektem” zostało wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz zakup materiałów biurowych, delegacje, znaczki pocztowe, które są związane bezpośrednio z projektem

Ukończyły się następujące formy wsparcia oraz otrzymane zostały certyfikaty i zaświadczenia:

- Kurs prawa jazdy kat.B – 16 osób

- Kurs kelnerski- 10 osób

- Kurs kasy fiskalnej – 10 osób

- Kurs koparko – ładowarki – 8 osób

- Kurs wizażu – 8 osób

- Staż wizyta zawodoznawcza – 50 osób

Łączna wartość projektu: 347 290,00 zł (program rozwojowy szkół: 252 463,35 zł, zarządzanie projektem: 94 826,65 zł)

Zgodnie z założeniami projektu przez cały jego okres realizacji prowadzona jest promocja.

Projekt jest finansowany ze środków UE w 85%, BP 2,25% natomiast 12,25% JST stanowi wkład własny do projektu.

Szczegółowe wykorzystanie otrzymanych środków w 2014 r. przedstawia się następująco:

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Środki otrzymane w 2014r | Środki rozliczone w 2014r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 801 | 80130 | Projekt systemowy „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”– Projekt pilotażowy- 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach. Nr. Działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. | 58998,50 zł | 58024,60 zł |

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „DEMONTAŻ  I  BEZPIECZNE SKŁADOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”.

Program „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” finansowany jest z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych miedzy regionami poprzez wyeliminowanie pokryć dachowych z  materiałów zawierających azbest oraz innych odpadów zawierających azbest.

W ramach Projektu w 2014 r. przewidziane były  następujące działania:

1.   demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest,

2.   transport zdemontowanych pokryć na składowisko,

3.   składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach,

4.   dofinansowanie dla najuboższych w formie zakupu pokrycia dachowego,

Realizacja Projektu będzie miała bardzo pozytywny wpływ na społeczeństwo. Przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców Małopolski oraz do poprawy stanu środowiska                w którym żyją. Jednym z działań Projektu jest tzw. edukacja ekologiczna.

Projekt realizowany jest w okresie od 06.2012 roku do 06.2016 roku.

Wartość projektu (zadania) ogółem dla Gminy Żegocina w latach 2012-2016: 435 163,00 zł,  z tego: wartość wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego (gminy) 65 274,00 zł, wartość dotacji  dla jednostki samorządu terytorialnego (gminy): 369 889,00 zł.

Zgodnie z deklaracją finansową partnera do umowy partnerstwa procent dofinansowania dla gminy wynosi: 85%.

W ramach projektu „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest                 z obszaru województwa małopolskiego” w 2014 r.  na terenie Gminy Żegocina został wykonany następujący zakres:

- Demontaż  pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest, pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów:   49,400 Mg azbestu,

- dostarczenie 140 m2 blachy na wymianę pokrycia dachowego dla najuboższych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (dla 1 beneficjenta).

Zbiorcze zestawienie wykonanych zadań na terenie Gminy Żegocina w wartościach dotyczących poszczególnych nieruchomości w 2014r.:

| L.p | Miejscowość | Demontaż w m2 i Mg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozdziele | 157m2 /2,740 Mg |
| 2 | Rozdziele | 93 m2/1,620 Mg |
| 3 | Żegocina | 147m2/2,580 Mg |
| 4 | Żegocina | 86m 2/1,500 Mg |
| 5 | Żegocina | 123m2/2,160 Mg |
| 6 | Żegocina | 160m2/2,800 Mg |
| 7 | Łąkta Górna | 160m2/2,800 Mg |
| 8 | Łąkta Górna | 160m2/2,800 Mg |
| 9 | Łąkta Górna | 120m2/2,100 Mg |
| 10 | Rozdziele | 96m2/1,680 Mg |
| 11 | Rozdziele | 176m2/3,075Mg |
| 12 | Rozdziele | 50m2/0,875Mg |
| 13 | Rozdziele | 200m2/3,5Mg |
| 14 | Bełdno | 200m2/3,5Mg |
| 15 | Żegocina | 300m2/5,25Mg |
| 16 | Rozdziele | 192m2/3,36 Mg |
| 17 | Żegocina | 115m2/2,02 Mg |
| 18 | Żegocina | 154m2/2,7Mg |
| 19 | Żegocina | 134m2/2,34Mg |
| Razem: |  | 2823m2/49,400 Mg |

W 2014 roku wydatkowano kwotę 82 472,37 zł w tym: §2316 – 15 181,52 zł,                             §2317 – 67 290, 85 zł.

W 2014 roku do gminy na dochody wpłynęła dotacja  z Urzędu Miasta i Gminy Szczucin                w wysokości: 82 449,97 zł.

W latach 2012-2014 wydatkowano kwotę 135 217,26 zł w tym: §2316 – 24 934,10 zł,                 §2317 – 110 283,16 zł.

Do wydatkowania w latach następnych zostało – 299 945,74 zł w tym  - 20 699, 71 zł zobowiązanie roku 2014 (do zapłaty w 2015r.)