SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „DEMONTAŻ                         I BEZPIECZNE SKŁADOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”.

Program „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” finansowany jest z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych miedzy regionami poprzez wyeliminowanie pokryć dachowych z  materiałów zawierających azbest oraz innych odpadów zawierających azbest.

W ramach Projektu w 2015 r. przewidziane były  następujące działania:

1.demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest,

2. usunięcie/odbiór odpadów zgromadzonych na posesjach,

3.   transport zdemontowanych pokryć na składowisko,

4.   składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach,

5.   dofinansowanie dla najuboższych w formie zakupu pokrycia dachowego,

Realizacja Projektu będzie miała bardzo pozytywny wpływ na społeczeństwo. Przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców Małopolski oraz do poprawy stanu środowiska                w którym żyją. Jednym z działań Projektu jest tzw. edukacja ekologiczna.

Wartość projektu (zadania) ogółem dla Gminy Żegocina w latach 2012-2016: 435 163,00 zł,  z tego: wartość wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego (gminy) 65 274,00 zł, wartość dotacji  dla jednostki samorządu terytorialnego (gminy): 369 889,00 zł.

Zgodnie z deklaracją finansową partnera do umowy partnerstwa procent dofinansowania dla gminy wynosi: 85%.

W ramach projektu „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest                 z obszaru województwa małopolskiego” w 2015 r.  na terenie Gminy Żegocina został wykonany następujący zakres:

- demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest, pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów: 82,240 Mg azbestu,

- usunięcie/odbiór odpadów  zgromadzonych na posesjach: 28,720 Mg

Zbiorcze zestawienie wykonanych zadań (demontaż) na terenie Gminy Żegocina                      w wartościach dotyczących poszczególnych nieruchomości w 2015 r:

| L.p | Miejscowość | Demontaż w m2 i Mg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łąkta Górna | 186m2 /3,260 Mg |
| 2 | Łąkta Górna | 267 m2/4,680 Mg |
| 3 | Bełdno | 282m2/4,940 Mg |
| 4 | Żegocina | 137m 2/2,400 Mg |
| 5 | Bytomsko | 194m2/3,390 Mg |
| 6 | Bytomsko | 148m2/2,590 Mg |
| 7 | Łąkta Górna | 246m2/4,300 Mg |
| 8 | Łąkta Górna | 138m2/2,420 Mg |
| 9 | Łąkta Górna | 175m2/3,060 Mg |
| 10 | Bytomsko | 190m2/3,320 Mg |
| 11 | Żegocina | 146m2/2,560Mg |
| 12 | Bełdno | 216m2/3,780Mg |
| 13 | Żegocina | 49m2/0,860Mg |
| 14 | Rozdziele | 155m2/2,720Mg |
| 15 | Łąkta Górna | 273m2/4,780Mg |
| 16 | Żegocina | 139m2/2,440Mg |
| 17 | Żegocina | 1 756 m2/30,740 Mg |
| Razem: |  | 4697m2/82,240 Mg |

Zbiorcze zestawienie wykonanych zadań (usunięcie/odbiór odpadów zgromadzonych  na posesjach) na terenie Gminy Żegocina w wartościach dotyczących poszczególnych nieruchomości w 2015 r:

| L.p | Miejscowość | Usunięcie odpadów azbestowych zgromadzonych na posesjach w Mg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łąkta Górna | 1,420 Mg |
| 2 | Żegocina | 1,870 Mg |
| 3 | Żegocina | 1,440 Mg |
| 4 | Żegocina | 4,920 Mg |
| 5 | Bełdno | 2,720 Mg |
| 7 | Łąkta Górna | 1,460 Mg |
| 8 | Łąkta Górna | 2,690 Mg |
| 9 | Łąkta Górna | 2,400 Mg |
| 10 | Bytomsko | 4,420 Mg |
| 11 | Łąkta Górna | 0,890Mg |
| 12 | Rozdziele | 0,590Mg |
| 13 | Rozdziele | 3,900Mg |
| Razem: |  | 28,720 Mg |

W 2015 roku wydatkowano kwotę 87 611,03 zł w tym: §2316 – 13 141,65 zł, §2317 – 74 469, 38 zł. W 2015 roku do gminy na dochody wpłynęła dotacja  z Urzędu Miasta i Gminy Szczucin w wysokości: 63 467,99 zł.

W latach 2012-2015 wydatkowano kwotę 222 828,29 zł w tym: §2316 – 38 075,75 zł,                 §2317 – 184 752,54 zł.