SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI  WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

W GMINIE ŻEGOCINA

NA DZIEŃ 30.12.2016

Plan na zadania inwestycyjne Gminy Żegocina na dzień 30.12.2016 wynosił               1 327 801,00

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.12.2016 wyniosło                                744 585,02

Wydatki majątkowe na dzień 30.12.2016 zostały wykonane w                                        55,96%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych kształtowało się następująco:

I. Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków na  30.12.2016                                                                                          52  000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                 51 398,00

Procentowy stopień realizacji w stosunku do planu.				                         98,84%

w tym:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rozdziele, Żegocina, Łakta Górna i Bytomsku

Dz.010 rozdz.01010 § 6050

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                            52 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                 51 398,00

Procentowy stopień realizacji w stosunku do planu                                                              98,84%

Zadanie w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie w 2018r.

II. Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                         611 118,00

Wykonanie wydatków na  30.12.2016                                                                             316 052,15

Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                               68,03  %

w tym:

1. Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej 965 w Żegocinie

Dz.600 rozdz.60013 § 6050

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                           80 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                73 035,95

Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                                 91,29%

Zadanie zrealizowano.

2. Budowa chodnika przy drodze woj.965 Łakta Górna – dokumentacja

Dz.600 rozdz.60013 6050

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                            30 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                    1800,00

Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                                     6,0%

Zadanie w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie w 2018r.

3.Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Łakcie Górnej

Dz.600 rozdz.60014 § 6620

Plan wydatków na  30.12.2016                                                                                         165 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                            0,0

Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                                      0,0%

4.Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2074K Żegocina

- Kamionna w miejscowości Żegocina

Plan wydatków na  30.12.2016                                                                                         82 318,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                               48 967,96

Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                                59,49%

5.Budowa chodnika przy drodze Gminnej Bełdnie

Dz.600 rozdz.60016 § 6050

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                         195 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                              142 529,35

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                 73,09 %

Zadanie zakończone.

6. Przebudowa drogi gminnej  w Rozdzielu-Laskowa

Dz.600 rozdz.60016  § 6050

Plan wydatków na 30.12.2016.                                                                                          45 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                36 230,00

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                  80,51%

Zadanie w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie w 2017r.

7.Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Rozdziele Dolne

Dz.600 rozdz.60016§6050

Plan wydatków na 30.12.2016.                                                                                           13 800,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                 13 488,89

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                   97,75%

Zadanie zakończone.

III. Dz. 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                            24 100,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                 24 050,00 Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                  99,79 %

W tym:

1.Zakup działki w Łąkcie Górnej

Dz.700 rozdz.70005§6060

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                            24 100,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                 24 050,00 Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                  99,79 %

IV .754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNI I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                            16 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                 14 703,50

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                   91,90%

W tym:

1.Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej policji Bochni

Dz.754 rozdz.75405§ 6170

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                               4000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                    4000,00

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                       100%

2.Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni

Dz.754 rozdz.75410§ 6170

Plan wydatków na 30.06.2016                                                                                               4000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                    4000,00

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                      100 %

3.Zakup sprzętu do selektywnego alarmowania –Bełdno

Dz.754 rozdz.75412§ 6060

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                             8 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                  6 703,50

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                   83,79 %

Zadanie zakończone.

IV. DZ.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                           93 640,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                67 709,28

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                 71,19%

w tym:

1. Podbudowa pod parking przyszkolny w Żegocinie

Dz.801 rozdz.80101§ 6050

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                            25 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                        00,00

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                        0,0%

Zadanie w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie w 2017r.

2.Montaż oświetlenia boiska przy PS w Żegocinie

Dz.801.rozdz.80101§ 6050

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                            30 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                 29 342,55

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                    97,81%

Realizacja zadania zakończona.

3. Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Łakcie Górnej

Dz.801 rozdz.80104 § 6050

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                            35 000,00 Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                 34 729,00

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                    99,23%

Zadanie w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie w 2018r.

4. Zakup trzonu kuchennego PP Żegocina

Dz.801.rozdz.80104 § 6060

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                               3 640,00 Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                     3637,73

Zadanie zakończone.

V. DZ.852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                             129 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                  127 490,00

Procentowy stopień realizacji 	           98,83 %

w tym:

1. Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia

Dz.852 rozdz.85285203§ 6060

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                             129 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                  127 490,00

Procentowy stopień realizacji 	            98,83 %

Zadanie zakończone.

VI. Dz.900 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                             382 543,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                  123 782,10

Procentowy stopień realizacji 	           32,35 %

w tym:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków  - dokumentacja

Dz.900 rozdz.90001§ 6060

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                                      00,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                           00,00

Procentowy stopień realizacji                                                                                                        0,0%

Zadanie w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie w 2018r.

2.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Bytomsko, Łąkta Górna i Żegocina

Dz.900 rozdz.90001§ 6060

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                              119 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                   118 137,10

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                     99,27  %

Zadanie w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie w 2018r.

3. Przebudowa drogi do wysypiska śmieci Łakta Górna

Dz.900 rozdz.90002 6056

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                                18 282,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                         847,00

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                         4,63%

Dz.900 rozdz 90002 6057

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                             245 261,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                      4 798,00

Procentowy stopień realizacji zadania                                                                                        1,96 %

Zadanie w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie w 2017r.

VII. Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.926 rozdz.92601§6050

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                             19 400,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                  19 399,99

Procentowy stopień realizacja zadania                                                                                      100%

w tym

1.Rewitalizacja parku i przestrzeni publicznej w Żegocinie

/ Urządzenie placu rekreacyjnego w Żegocina/

Dz.926 rozdz.92601§6050

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                               14 400,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                    14 400,00

Procentowy stopień realizacja zadania                                                                                         100%

Zadanie w trakcie realizacji – przewidywane zakończenie w 2017r.

2.Plac zabaw NIVEA (podbudowa)

Dz.926 rozdz.92601§6050

Plan wydatków na 30.12.2016                                                                                                 5 000,00

Wykonanie wydatków na 30.12.2016                                                                                      4 999,99

Procentowy stopień realizacja zadania                                                                                         100%

Zadanie zakończone.